Integrante: Patricio Márquez (Development Team) · Grupo ENACTIVA, Capstone PTY4614 · 20-10-2026

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en lo esencial. Siguiendo nuestro plan de trabajo y nuestro plan de sprints, completamos el MVP 0: hay Slices 0 a 5 mergeados en el repositorio (base segura, empresas, activación de cuentas, colaboradores con carga CSV, catálogo de temas con perfil corporativo, y talleres con inscripciones y disponibilidad). Además migramos la arquitectura de monolito a microservicios en tres fases (PR #16, #18 y #19). Ninguna actividad de la Carta Gantt está atrasada respecto a ese plan: el matching (Slice 6) es el siguiente sprint, y la rúbrica quedó eliminada del alcance por decisión de la clienta el 13-10. Qué nos facilitó. Las respuestas de Karina (nueve preguntas el 13-10), el alcance acotado, registrar las decisiones en ADR, el plan por slices con criterios de aceptación y las pruebas automatizadas, que pasaron de 132 a 274. Qué nos dificultó. Los cambios de alcance del 29-09 y del 13-10, que nos obligaron a reordenar el plan; nuestros tiempos y la coordinación entre cuatro personas; un error al apilar Pull Requests que dejó trabajo fuera de main; un bug de sesión al recargar la página; y la CI en rojo desde el 13-10.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cambios de alcance. Los absorbimos con fases cortas y dejando cada decisión por escrito (ADR-0008 a ADR-0010). Nos consultamos entre los cuatro antes de decidir y las dudas puntuales a Karina las consultamos por WhatsApp, a través de Benjamín. Pull Requests apilados. Lo reconocimos en el PR #24 y desde entonces trabajamos una rama por vez contra main. Bug de sesión. Lo detectamos al verificar el Slice 5 en el navegador y lo corregimos. Tiempos y coordinación. Repartimos el trabajo según los roles de Scrum y dejamos registro de cada reunión en un grupo de Teams. CI en rojo. Todavía no la hemos revisado. Los tests de learning-service fallan porque las tablas inscripcion y disponibilidad no existen en la base de datos de la CI, así que vamos a revisar que el pipeline aplique las migraciones antes de ejecutar los tests.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Qué destacamos. La integración entre servicios y la disciplina de pruebas: pasamos de 132 a 274 pruebas automatizadas y la primera llamada entre servicios (learning-service hacia identity-service) quedó cubierta con pruebas de aislamiento entre empresas. Qué podemos mejorar. Hacer que la base de datos de la CI se prepare igual que la local, para evitar fallas como la de learning_db, y repartir mejor el tiempo de desarrollo entre los cuatro.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes. Dónde y con qué costo desplegar cuatro servicios y tres bases de datos para llegar a un entorno relevante, y cómo probar el matching con pocos datos reales. Preguntas. A la docente: ¿basta una demostración local con la clienta para sostener nuestro nivel TRL o se espera un despliegue? A los pares: ¿cómo resolvieron el despliegue sin costo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades que ya están en marcha. Siguen según los roles de Scrum (Giovanni Ortiz, Product Owner; Nicolás Saldivia, Scrum Master; Patricio Márquez y Benjamín Arias, Development Team) y, en la práctica, la mayoría de las tareas las hemos hecho entre todos. Actividades nuevas. Revisar y corregir la CI, el matching (Slice 6), agenda y recordatorios por correo (Slice 7), la gamificación (Slice 8) y el despliegue público con exportación y supresión de datos (M4). Las asignaremos en el planning de cada sprint según disponibilidad. También vamos a incorporar la revisión cruzada de Pull Requests entre los cuatro.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos. Nos consultamos para tomar las decisiones y así llegamos a mejores opciones; por ejemplo, dejar auth-service sin base de datos propia para no partir el modelo de usuario. Los roles de Scrum nos ordenaron y mantenemos registro de cada reunión en un grupo de Teams. Aspectos a mejorar. Los tiempos y la coordinación entre cuatro personas con agendas distintas, repartir de forma más pareja la carga técnica y la revisión del código, y dejar acta escrita de las retrospectivas.